

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2018 г. №. 677-р

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=33A999FC4794B6272E3CAF6E3875CF84E9E6D956A72D27FFB11D6D53F5WEqCE) от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ   
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=33A999FC4794B6272E3CB1632E19908FE1E4845AA2272BABEF416B04AABC2B0E8AW2qCE) Красноармейского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» в муниципальном образовании «Красноармейский муниципальный район».
2. Структурным подразделениям администрации района, ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Управлению делами администрации района (Антипьев Л.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района по ЖКХ и строительству О.В. Диндиберина.

Глава района Ю.А. Сакулин

УТВЕРЖДАЮ

Глава Красноармейского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю. А. Сакулин

«10» октября 2018 г.

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»

на территории Красноармейского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | | | | | | |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | | | | | | | | |
| 1.1 | Упрощение механизмов использования земельных участков | Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1.1.Возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | Да | Да | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области  Бобраков А.Е.,  заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительству Диндиберин О.В.,  заместитель главы района, председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Панов О.Л.  начальник отдела архитектуры и градостроительства Переверзев Ю.А.. |
| 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1.1.1. Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц при получении муниципальной услуги по размещению объектов газоснабжения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, в том числе, через МФЦ с предоставлением официального наименования принятого нормативного правового акта, которым утвержден соответствующий регламент (вид акта, дата принятия акта, номер, заголовок), а также ссылки размещения принятого регламента на официальном сайте администрации муниципального образования для последующего размещения на интернет-портале «Подключение 74.рф» | Да | Да | заместитель главы района по вопросам ЖКХ и строительству Диндиберин О.В.,  заместитель главы, председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Панов О.Л.  начальник отдела архитектуры и градостроительства Переверзев Ю.А.. |
| 1.2 | Степень взаимодействия муниципалитетов | Регламентация оказания муниципальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.2.1.Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | Да | Да | заместитель главы района по вопросам ЖКХ и строительству Диндиберин О.В.,  начальник отдела архитектуры и градостроительства Переверзев Ю.А... |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.2.1.1. Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц при получении муниципальной услуги по выдаче ордера на проведение земляных работ, в том числе, через МФЦ с предоставлением официального наименования принятого нормативного правового акта, которым утвержден соответствующий регламент (вид акта, дата принятия акта, номер, заголовок), а также ссылки размещения принятого регламента на официальном сайте администрации муниципального образования для последующего размещения на интернет-портале «Подключение 74.рф» | Да | Да | Начальник отдела архитектуры Переверзев Ю.А... |